|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al analizar el cronograma de Jira y la carta Gantt, se observa que no se cumplieron completamente los tiempos del sprint 1 y 2. Sin embargo, a partir del sprint 3, el equipo logró ponerse al día con los plazos establecidos. A nivel individual, he logrado cumplir con todas las tareas asignadas dentro de los plazos acordados.  Uno de los factores clave que facilitó el desarrollo de mis actividades individuales fue mi conocimiento técnico del lenguaje de programación y del framework utilizados en mi parte del proyecto. A pesar de que mi tiempo es limitado debido a mis compromisos laborales, la práctica profesional y las clases a las que asisto, logré manejar adecuadamente los plazos de mis tareas personales. No obstante, desde una perspectiva grupal, una de las mayores dificultades fue la imposibilidad de asistir a mis compañeros cuando enfrentaban bloqueos en sus tareas. Mi disponibilidad de tiempo es extremadamente reducida, lo que me impidió colaborar de manera más activa en la resolución de los problemas del equipo. Este fue, sin duda, el principal desafío que enfrenté en este aspecto. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar este tipo de dificultades, durante las "Daily " que realizamos como equipo, me he encargado de enviar a los integrantes documentación, videos, imágenes y sugerencias de herramientas o programas que podrían utilizar como apoyo técnico. Con el fin de brindar apoyo a resolver los problemas que se presentan durante la realización de sus tareas asignadas y, de esta manera, evitar bloqueos que puedan retrasar el cumplimiento de los tiempos acordados  Dado que se presentaron retrasos en los primeros sprints, es importante que modifique la forma en que he enfrentado estas dificultades. Una de las medidas que he tomado ha sido reducir mis horas de sueño para poder dedicar más tiempo a trabajar junto al equipo en la resolución de bloqueos o problemas que se les presentan en la realización de sus tareas. Esta estrategia ha sido clave para que, hasta ahora, lográramos ponernos al día en el sprint 3.  Otro enfoque que implementaré para enfrentar las dificultades es realizar retrospectivas (retros) con el equipo y documentarlas. Esto nos permitirá identificar nuestras áreas de mejora para corregirlas y reforzar aquellos aspectos que han funcionado bien. De esta manera, podremos optimizar continuamente nuestro rendimiento como equipo hasta el fin del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  A nivel técnico e individual, destaco el cumplimiento de todas las tareas asignadas, así como la creación de un sistema backend completo y documentado que permite ejecutar todas las operaciones lógicas que la aplicación requiere. Sin embargo, a nivel grupal, y particularmente en la gestión del proyecto, reconozco que he quedado al debe. No he logrado realizar adecuadamente las gestiones correspondientes en la plataforma Jira, especialmente en lo relacionado con la administración de historias y el cumplimiento de plazos. Además, no he podido brindar el apoyo necesario al equipo cuando enfrentaron bloqueos o dificultades, debido a la falta de tiempo. Para enmendar esto, debo hacer un esfuerzo mayor en mejorar la gestión del proyecto y ofrecer un mejor soporte a mis compañeros. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Mi mayor inquietud es el cumplimiento de los plazos y que no me falte tiempo para terminar el proyecto y en consecuencia no afecta la parte documentaria.  Durante el tiempo de proyecto se realizaron las consultas respectivas al docente el cual las indico sin embargo no se han logrado aplicar al 100% lo cual es punto para mejorar.  Respecto a pares si bien existe comunicación, falta un poco más ambición y diciplina para cumplir los objetivos de este proyecto final. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, considero que es necesario redistribuir las actividades entre los miembros del grupo para evitar futuros retrasos y asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Las actividades que hemos definido se ajustan adecuadamente al proyecto; sin embargo, lo que necesitamos es una mejor distribución de estas entre los integrantes. De esta manera, podremos optimizar el uso de los recursos del equipo y garantizar que todas las tareas se realicen en tiempo y forma. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  De una escala del 1 al 7 nos pondría nota 5 o 5,5 porque nos falto bastante desde el apartado de organización y gestión del proyecto dentro el cual hago un mea culpa como integrante pero no todo es malo también hay puntos positivos dentro los cuales destaco la comunicación y aporte de ideas dentro del equipo y que ha pesar de habernos retrasado el equipo logro recomponerse y ponerse al día. El aspecto más crítico a mejorar es la gestión del proyecto por parte de todo el equipo si bien tenemos una buena comunicación nos falta la parte técnica de la gestión que es la realización de actividades de un proyecto agile y el uso correcto de las herramientas que se utiliza en esta. |